清远市建设工程勘察设计质量专项检查绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景

根据《广东省住房和城乡建设厅关于加强施工图设计文件审查机构名录管理工作的通知》（粤建市函〔2021〕85号）、《广东省住房和城乡建设厅关于开展2023年全省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量和发承包行为检查的通知》（粤建市函〔2023〕806号），要求各地级市住房和城乡建设主管部门对2023年开展施工图审查、消防设计审查、施工许可的房屋市政工程项目开展专项检查，并形成全年工作总结报省住房城乡建设厅，省住房城乡建设厅将对我市的工程项目进行随机抽查。

（二）工作方案批复情况

由于本次建设工程勘察设计质量专项检查的工程项目数量多、专业性强，而且时间紧、任务重，需要委托相关专业专家配合完成，为按时、保质完成专项检查工作，我局制定了《2023年清远市建设工程项目勘察设计质量专项检查工作方案》并经2023年第24次党组会同意。

- 项目实施及管理情况

本次方案依照有关程序办理服务费用支付流程。本次检查工程项目38宗，涵盖市政道路工程、装修装饰工程和房屋建筑工程等多个领域。本次工作抽取了22名专业技术人员组成4个专家小组分别对项目的建筑、结构、给排水、暖通、电气、勘察、道路、桥涵等专业的施工图设计文件开展质量抽查，经过两个月时间完成专家审查、复核等相关工作。检查费用共计23.44万元。

- 项目完成情况

按照上级拟定的工作计划在2024年1月30日前完成，为保证本次专项检查的准确性，我局对此次检查的项目开展申辩、复核等环节，并于2024年1月31日完成专项检查的数据统计和报告并上报省住房和城乡建设厅。

三、项目自评情况

我局随机抽取38宗工程项目，数量满足《广东省住房和城乡建设厅关于加强施工图设计文件审查机构名录管理工作的通知》（粤建市函〔2021〕85号）“关于各地级市住房城乡建设部门按照“双随机、一公开”方式开展审图机构审查行为和审查质量检查，每年不少于一次，检查比例不低于当年本地区施工许可项目的10%”的工作要求。为切实做好专项检查工作，我局在专家库抽取22名专家采取查阅设计图纸对工程项目的施工图设计文件进行审查、复核等工作，确保抽查结果质量达标。综合本项工作情况，“清远市建设工程勘察设计质量专项检查”的自评分数100分。