附件3

2023年度清远市住房和城乡建设局办公楼全面修缮工程绩效自评报告

一、基本情况

市住房城乡建设局办公楼（建设大厦）位于清远市北江二路，建筑面积约7000平方米，1997年6月建成，至今已投入使用23年,目前在办公楼上班的工作人员350多人，日常管理由市住房城乡建设局自行负责。经认真排查并聘请专业消防部门鉴定，建设大厦因使用年限长久存在消防设施老化、排水系统损坏、外墙装修脱落等问题较严重，存在较大安全隐患。经内部招标采购由广东恒利建设工程有限公司中标并通过广东政府采购智慧云平台电子卖场签订定点采购合同。9月30日组织动工施工，至2021年11月30日已完成以下工程：1.正门更换铝扣天花工程（装饰部分）；2.正门更换铝扣天花（安装部分）；3.八楼至三楼墙面翻新工程；4.八楼至三楼线路改造工程；5.八楼至三楼、负一层消防修缮工作。施工形象进度已超过总工程量50%，按合同条款规定，已支付工程总价100%的工程款，合计￥667189.68元。

- 自评情况

- 自评等级和分数。

- 自评等级优秀，自评分93分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 工程完成率。按要求完成修缮工程超过50%的工程进度，已完成以下工程：1.正门更换铝扣天花工程（装饰部分）；2.正门更换铝扣天花（安装部分）；3.八楼至三楼墙面翻新工程；4.八楼至三楼线路改造工程；5.八楼至三楼、负一层消防修缮工作。完成2023年度支付100%工程款所要求的施工进度。

- 专项资金支出情况。2023年度市级财政资金安排667189.68元，已完成支付667189.68，专项资金年度支出率100%。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

通过建设大厦办公用房修缮工程，对建设大厦办公用房老化的线路、对漏水及老化下水管道进行维修、加固一楼大堂雨蓬天花吊顶、翻新发霉变色、起泡脱落的墙体，对消防系统进行改造升级，消除了安全隐患，保障日常办公秩序。

- 简要写明公众满意度调查情况。

- 市住房城乡建设局机关及在建设大厦办公的事业单位干部职工对修缮工程的满意度较高，总体较为满意。

三、改进意见

无