附件3

2023年度清远市建筑起重机械监督抽检

检测服务绩效自评报告

一、基本情况

建筑起重机械是建筑施工中必不可少的设施设备，得到越来越广泛的应用，发挥着越来越重要的作用。但是建筑起重机械使用条件复杂、恶劣，设计制造、使用维护和检验检测的专业技术要求高，流动性大、转场快，安装拆卸频繁、危险点多，而且设计制造单位、租赁安装单位、使用维保单位甚至检测单位的水平参差不齐，对建筑起重机械的安全管理、安装拆卸、检验检测、使用维保等方面存在诸多不足：思想上不重视、不认真，工作上不规范、不到位，导致建筑起重机械安全事故频繁发生。建筑起重机械是建筑施工的三个重大危险源之一，清远市在用建筑起重机械分布广、数量多，从近几年的安全督查、巡查的结果来看，仍然存在不少问题和安全隐患，需要进一步提高质量水平，改善安全状况。起重机械安全管理专业性极强，故需聘请具有相应检测资质的单位和人员对在建工程起重机械等进行检查检测。

本项目供应商为广东省建设建设工程质量安全检测总站有限公司。抽检于2023年10月完成全部工程量，11月将全部成果提交我局。我局根据抽查检测结果要求各责任主体限期完成安全隐患整改，并对各责任主体进行处理，目前所有涉及不合格的起重机械已全部完成整改。

- 自评情况

（一）自评等级和分数

项目自评为“优秀”等次，自评分数为100分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 1.专项资金支出情况。项目预算资金为91.125万元，实际到位资金为91.125万元，实际支出91.125万元，支出率达100%。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

- （1）产出指标完成情况。

- “服务对象满意度指标”90%，完成率90%。“安全事故死亡人数”1人，实际0人，完成率100%。“建筑起重机械检测合格率”80%,实际80.57%，完成率100%。“安全生产事故起数”1起，实际0起，完成率100%。“安全生产自查自纠覆盖率”95%，实际100%，完成率100%。项目绩效达到目标要求。

- 三、改进意见

无。