附件3

2023年度清远市住房和城乡建设局

支援英德抗洪救灾工作经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

二零二二年五六月以来，清远连降暴雨，百年一遇的洪水过境，各地不同程度受灾，特别是英德市各镇大量房屋、道路、村庄被洪水淹没，山体发生泥石流等情况，给人民群众生命财产安全带来了严重威胁。面对严峻的汛情和灾后复工复产工作，我局全面加强组织领导、狠抓督办落实、科学指导，以“时时放心不下”的责任感，坚决打通工作落实的“最后一公里”，根据上级任务安排，在开展房屋安全应急评估期间，由于英德多个街镇多条道路因洪水过后留下的淤泥、垃圾堵路，给当地人民的复工复产和基本生活造成很大困难，也给我局应急评估队伍造成工作困难。根据现场实际需要，我局申请支援英德抗洪救灾工作经费，紧急调配抗洪机械及环保车辆投入英德受灾镇街进行复工复产抢险工作，顺利完成相关任务。本项目采购工作到此结束。

- 二、自评情况

- （一）自评等级和分数。

- 项目自评为“合格”等次，自评分数为98分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 1.专项资金支出情况。项目预算资金为34.416875万元，实际到位资金为34.42万元，实际支出34.416875万元，支出率达99.99%。

2.专项资金完成绩效目标情况。“按时完成率”100%，于2022年7月9日全面完成清理工作，及时有效解决当地人民的复工复产和基本生活需要，完成率100%。“评估受灾建筑数量”2000栋，实际2315栋，完成率100%。“清理街道数量”35条街,实际41条街，完成率100%。“装运垃圾次数”750次，实际801次，完成率100%。“资金支出率”100%，预算资金为34.416875万元，实际支出34.416875万元，支出率达99.99%。项目绩效达到目标要求。

三、改进意见

本采购项目为专项解决受灾地区人民群众复工复产和基本生活需要，对下一步应对涉汛涉灾应急救灾工作具有可借鉴经验。